Elbląg, dnia 12.12.2018 r.

DTE.2621.30.2018.OS

**Zapytanie ofertowe**

**I. ZAMAWIAJĄCY**

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**ul. Karowa 1**

**82-300 Elbląg**

**Tel: 55 625 63 00**

**Fax: 55 625 63 12**

**e-mail:** [**mosir@mosir.elblag.eu**](mailto:mosir@mosir.elblag.eu)

**REGON: 000662959**

***zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej***

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**Wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej po kortach tenisowych przy ul. Agrykola 8 w Elblągu, zgodnie   
z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.**

**CPV: 45.11.10.00-8 „Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne”**

Zakres przedmiotu zamówienia:

Remont nawierzchni bitumicznej obejmuje:

1. Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów płyt żelbetowych pełnych
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
3. Wyrównanie podbudowy masą mineralno-asfaltową
4. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
5. Wykonanie warstwy ścieralnej masą mineralno-asfaltową

**III. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 24 miesięcy.
2. Zamawiający dokona odbioru prac poprzez wizualną ocenę jednorodności, równości, szczelności struktury naprawionych miejsc nawierzchni. Odbiór będzie polegał na ocenie ilości i jakości wykonanych prac.

**IV. ROZLICZENIE PRAC I PŁATNOŚCI:**

1. Cena wykonania remontu nawierzchni obejmuje:
2. prace pomiarowe i prace przygotowawcze,
3. oznakowanie robót,
4. wywóz odpadów,
5. dostarczenie materiałów i sprzętu na teren objęty remontem
6. wykonanie naprawy zgodnie z zakresem prac.
7. odbiór robót oraz dopuszczenie obiektu do użytkowania.
8. Należność za wykonany remont nawierzchni płatna będzie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury, protokołu odbioru oraz zestawienia robót, zatwierdzonego przez pracownika Zamawiającego.

**V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy**

**Data zakończenia: do dnia 27.12.2018 r.**

**VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 4, bądź przesłać pocztą w terminie do dnia **17.12.2018 r.** **do godz. 12.00** na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Karowa 1, 82-300 Elbląg

bądź mailowo na adres: [zamowienia@mosir.elblag.eu](mailto:zamowienia@mosir.elblag.eu)

1. Ofertę dostarczoną osobiście bądź przesłaną pocztą należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej”.
2. Ocena ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 r. o godz. 12.15 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, przy ul. Karowej 1 w pok. nr 4.
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest p. Tomasz Agejczyk, tel. 534 039 513
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania bez podania przyczyn.

**VII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium o następującym znaczeniu:

**cena (brutto) - 100 %**

1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
2. Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej [www.bip.mosir.elblag.eu](http://www.bip.mosir.elblag.eu).

**VIII. ZAŁĄCZNIKI**

Zał. nr 1 – formularz oferty

Zał. nr 2 – wzór umowy

Zał. nr 3 – przedmiar robót

**Załącznik nr 1**

**OFERTA**

|  |
| --- |
| **ZAMAWIAJĄCY** |
| Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| Adres: 82-300 Elbląg, ul. Karowa 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYKONAWCA** | | | |
| 1. | Nazwa: | | |
| NIP: | | |
| PESEL (w przypadku prowadzenia działalności w oparciu o wpis do CEIDG): | | |
| Województwo: | | |
| Miejscowość: | Kod pocztowy: | Kraj: |
| Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): | | |
| E-mail: | Tel.: | |
| Adres internetowy (URL): | Faks: | |

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 12.12.2018 r.:

1. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia:

kwota netto: …………………………………………...………

kwota podatku VAT (……%): ………………….………..

kwota brutto: …………………………………………….……,

słownie złotych brutto:………………………………………………………………………………zł

1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 27.12.2018 r.
2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy.
3. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią zapytania ofertowego, posiadam(y) wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia i zobowiązuję(my) się do rzetelnej realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami, terminami i wymaganiami podanymi w zapytaniu ofertowym i złożoną ofertą.
4. Oświadczam(y), że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania cenowego został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,   
   w stosunku do naszej/mojej firmy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Posiadam(my) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a dotychczasowe zamówienia na rzecz odbiorców zrealizowaliśmy z należytą starannością.
7. Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu, ul. Karowa 1, dla potrzeb związanych   
   z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
9. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej (zawartej we wzorze umowy), w tym z informacją   
   o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych   
   i prawie ich poprawiania.

**PODPISANO:**

……………………………………………………………………………………

(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) ……………………………………

/miejscowość, data/

**Załącznik nr 2 – wzór umowy**

**UMOWA Nr DTE- ….. /2018**

zawarta w dniu ……………………………. w Elblągu pomiędzy:

**Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 1,** REGON: 000662959**,** reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych strony zawierają umowę,   
o następującej treści:

Umowa zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

**§ 1.**

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zgodnie z niniejszą umową naprawy nawierzchni bitumicznej po kortach tenisowych przy ul. Agrykola 8 w Elblągu.

**§ 2.**

1. Przedmiot umowy określony w §1, dotyczy robót związanych z wykonaniem naprawy nawierzchni bitumicznej po kortach tenisowych przy ul. Agrykola 8 w Elblągu, zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
3. Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów płyt żelbetowych pełnych
4. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
5. Wyrównanie podbudowy masą mineralno-asfaltową
6. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
7. Wykonanie warstwy ścieralnej masą mineralno-asfaltową

**§ 3.**

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie:

1. **rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy**
2. **zakończenie: do 27 grudnia 2018 r.**

**§ 4.**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie oraz niezbędną wiedzę w zakresie realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności sumiennie i fachowo oraz chronić interesy Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę osobiście z użyciem materiałów zakupionych własnym staraniem zgodnie z obowiązującymi normami.
4. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy niezbędne wskazówki konieczne do wykonania umowy.

**§ 5.**

Podczas realizacji prac objętych niniejszą umową Zamawiającego reprezentować będzie ………………………………………., zaś Wykonawcę reprezentować będzie …………………………………………………………..

**§ 6.**

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. zawiadomienie Zamawiającego oraz osoby wskazanej w § 5 o dacie rozpoczęcia robót, co najmniej   
   z 1 dniowym wyprzedzeniem,
2. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi i wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami,
3. usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi  
   w terminie 7 dni jeżeli strony nie postanowią inaczej.

**§ 7.**

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
2. zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych i zabezpieczenia urządzeń zabawowych przed użytkowaniem do momentu odbioru przedmiotu umowy,
3. zapewnienia na terenie budowy (w granicach przekazanych przez Zamawiającego) w czasie   
   jej trwania, należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony środowiska,   
   oraz ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów, sieci, oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywania ich w należytym stanie technicznym,
4. uporządkowania terenu po zakończeniu budowy.

2. Wykonawca odpowiada za mogące wystąpić szkody, w tym również za szkody spowodowane nagłymi zdarzeniami losowymi oraz ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wypadki spowodowane nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Na czas budowy Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

1. Polisy muszą obejmować odpowiedzialność Wykonawcy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez rzecz wprowadzoną   
   do obrotu (odpowiedzialność cywilna za produkt).
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo budowlane (Art. 10), tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi   
   w obowiązujących normach lub aprobatach technicznych oraz posiadać będą odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz będą spełniać standardy Unii Europejskiej.
4. Materiały do remontu nawierzchni muszą odpowiadać PNB dotyczących nawierzchni drogowych – warstwa ścieralna. Użyty materiał nie może zmieniać swych właściwości pod wpływem warunków atmosferycznych i musi zachować twardość umożliwiającą prawidłową eksploatację nawierzchni.
5. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać dane techniczne, atesty, aprobaty odnośnie zastosowanych materiałów.
6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie używał do budowy materiałów zakazanych przepisami szczególnymi.
7. Materiały pochodzące z rozbiórek, które można w jakikolwiek sposób odzyskać, wykorzystać   
   lub zbyć stanowić będą własność Zamawiającego i od jego decyzji zależy, czy te materiały zatrzyma. Wykonawca zobowiązany jest do przechowania tych materiałów i w razie dyspozycji o niezatrzymywaniu ich przez Zamawiającego do ich wywiezienia i utylizacji na własny koszt.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przetransportowania i zmagazynowania odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, w miejsce unieszkodliwiania odpadów oraz udokumentowania sposobu ich zagospodarowania.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wszelkich robót budowlanych wynikających z zakresu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonał rozładunku własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowym, na terenie budowy.

**§ 8.**

1. Wykonawca wykona niezbędne prace pomiarowe i przygotowawcze oraz dokona wszystkie dodatkowe ponowne badania i pomiary w przypadku stwierdzenia negatywnych wyników badań odbiorczych.
2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości materiałów i robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

**§ 9.**

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia siłami własnymi.

**§ 10.**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w przyjętej ofercie w kwocie:

netto: …………………………………………………. zł

plus podatek VAT (…..%): ………………………. zł

brutto: …………………………………………………. zł

słownie : ……………………………………………..

1. Powyższe wynagrodzenie obejmuje w szczególności: prace pomiarowe i prace przygotowawcze, oznakowanie robót, wywóz odpadów, dostarczenie materiałów i sprzętu na teren remontu, wykonanie naprawy nawierzchni zgodnie z zakresem prac, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót oraz dopuszczeniem obiektu do użytkowania.
2. Wykonane roboty rozliczane będą obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w następujący sposób:
3. dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych nie uległa zmianie w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z kosztorysem ofertowym,
4. dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych zmniejszyła się lub zwiększyła w stosunku do pierwotnie ujętych   
   w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem powykonawczym, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego,
5. za roboty niewykonane, objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje.
6. Należność za wykonany remont nawierzchni płatna będzie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury, protokołu odbioru oraz zestawienia robót, zatwierdzonego przez Zamawiającego.
7. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.
8. Dane do faktury:

Podatnik: Odbiorca:

Gmina Miasto Elbląg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Łączności 1 ul. Karowa 1

82-300 Elbląg 82-300 Elbląg

NIP: 5783051446

1. Za termin dokonania zapłaty Strony przyjmują datę przekazania należności z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

**§ 11.**

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 6, 7, 8 i 9 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1. wykonania robót zgodnie z przepisami BHP i Ppoż.,
2. w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji przedmiotu umowy - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

**§ 12.**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
3. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej wykonania,
4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, za wykonany przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
5. z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
6. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,
8. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku niezachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót, bądź prowadzenia robót w sposób niestaranny. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę w formie pisemnej do zachowania właściwej jakości robót, bądź prowadzenia robót w sposób staranny.
9. W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym, lecz nie później niż   
   w terminie 3 dni roboczych do uwag Zamawiającego, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości.

**§ 13.**

Strony ustalają następujący tryb odbioru przedmiotu umowy:

1. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o swojej gotowości do końcowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 1 dnia od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
4. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
5. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w § 14 umowy.
6. o fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany „Protokół odbioru technicznego" podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia po upływie okresu rękojmi terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi oraz po upływie ustalonego w umowie terminu gwarancji może wyznaczyć pogwarancyjny odbiór ostateczny mający na celu ustalenie stanu wykonywanych robót i usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji.
10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru robót, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

**§ 14.**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:
3. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej,
4. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
5. odstąpić od umowy,
6. żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia, niezależnie od prawa dochodzenia kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy.
7. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, uwzględniając jego możliwości techniczno-organizacyjne.

**§ 15.**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu **24 miesięcznej** gwarancji jakości przedmiotu umowy w zakresie wykonanych robót.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego.
3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych   
   w przepisach Kodeksu cywilnego.
4. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi, wystarczające jest zgłoszenie roszczeń w terminie ich obowiązywania.
5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia, do ich usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.
6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
7. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
8. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

**§ 16.**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku   
   do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
2. zmiany terminu umownego wykonania zamówienia oraz harmonogramu realizacji robót   
   lub wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy z powodu:
3. zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych   
   w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
4. konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, uzgodnień itp.
5. konieczności wykonania robót wynikających z rozwiązań zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,
6. konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego itp.
7. działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, (np. przeszkody atmosferyczne   
   o charakterze katastrof) - nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania może ulec przedłużeniu odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i skutków ich wystąpienia.

1. rezygnacji Zamawiającego z części robót i związanej z tym zmiany kwoty wynagrodzenia określonego   
   w § 10 ust. 1 umowy,
2. zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót wynikających z rzeczywistych obmiarów,   
   które powodują zmianę wartości umownej wraz ze zmianą tej wartości,

2. W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, określonych   
w ust. 1, zostanie przeprowadzona następująca procedura:

1. Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej   
   3 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,
2. Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.

3. Udowodnienie występowania okoliczności, określonych w ust. 1 litera e i f oraz w ust. 3 spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę.

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów, bez konieczności sporządzania aneksu do mniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy wskazane w niniejszej umowie każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej stronie aktualnego adresu.

5. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie   
pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

**§ 17.**

Zamawiający informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 1 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. kontakt do Inspektora danych osobowych u Administratora, e-mail: iod@mosir.elblag.eu,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją postanowień umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia   
   o ochronie danych (RODO);
5. podanie danych jest niezbędne do realizacji postanowień umowy, w przypadku niepodania danych zawarcie umowy jest niemożliwe,
6. posiada Pani/Pan prawo do:
7. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
8. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
9. przenoszenia danych,
10. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
11. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

**§ 18.**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory, które mogą powstać podczas wykonywania niniejszej umowy, strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

**Załącznik nr 3 - przedmiar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiar** | | | | |
| **Naprawa nawierzchni bitumicznej po kortach tenisowych przy ul Agrykola 8 w Elblągu** | | | | |
| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
| 1 | KNR 2-01 0129-10 | Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 5.54 |
| 2 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (yeoman) | m2 | 40\*42 = 1680.000 |
| 3 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. -Odjęcie 2 cm ( Yeoman) | m2 | 40\*42 = 1680.000 |
| 4 | KNR 2-31 0108-02 | Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym | t | 40\*42\*0.02\*2.5 = 84.000 |
| 5 | KNR 2-31 1004-04 KNR 2-31 1004-07 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 40\*42 = 1680.000 |
| 6 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm | m2 | 40\*42 = 1680.000 |